## Załącznik nr 7 do zapytania - wzór umowy

Umowa

Zawarta w dniu …………………… w Żołyni pomiędzy:

Bankiem Spółdzielczym w Żołyni, Ul. Kmiecie 1, 37-110 Żołynia, NIP 815-00-02-950, reprezentowaną przez:

Panią Agatę Czerniakowska – Prezes Zarządu oraz

Panią Iwona Krzyżak –Członek Zarządu,

zwanej dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

………………….,  z siedzibą w …………………., NIP ……………….,

którego reprezentuje: ……………………..,

zwanej dalej „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§1.

Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania zakupowego oraz przedłożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ……………., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest „Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni” w ramach dofinasowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Zakres robót obejmuje roboty remontowo-konserwatorskie w obrębie elementów zewnętrznych budynku, w tym w szczególności:

- skucie istniejącego tynku cementowego "terabona", naprawę ubytków szpachlą mineralną oraz uzupełnienie w tynku cementowo-wapiennym,

- odremontowanie gzymsów i pilastrów,

- pomalowanie elewacji farbą sylikatową,

- wymianę parapetów, rur spustowych,

- skucie płytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynków i izolacji położenie okładziny z piaskowca,

- demontaż krat w oknach,

- wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz wymianę okien.

W zakresie ścian fundamentowych należy także wykonać odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2 - 2-krotnie.

- Szczegółowy zakres prac został opisany w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym roboty wskazane w przedmiarze robót, a także postanowieniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku, stanowiące załączniki do niniejszej umowy,  pozwoleniu na budowę.

- Do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

- Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dysponuje osobami posiadającymi takie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

§2.

Termin realizacji

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- O terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie oraz złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków wykonania prac, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem Wykonawcy do prac. W dniu rozpoczęcia prac Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół przekazania-odbioru placu budowy.

§3.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do:

- Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł, prze cały okres jej trwania. Wykonawca przedmiotową polisę wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” dostarczy Zamawiającemu w terminie do dnia rozpoczęcia prac, o którym mowa w §2 niniejszej umowy;

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- Warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 20.03.2024 r. na zadanie pn.: „Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni”, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Żołynia: www.zolynia.pl (BIP)  oraz stronie internetowej Zamawiającego             w dniu 20.03.2024 r.;

- Przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym;

- Postanowieniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku z dnia 19.10.2023 r., a w szczególności do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowaniu wyników tych badań, w sposób umożliwiających jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, a także opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

- Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i przepisami prawa (prawo budowlane, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach;

- Wykonania prac wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu umowy;

- Przedstawienie na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru konserwatorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu umowy;

- Użycia nowych i własnych materiałów zapewniających należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej;

- Bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.

- Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu umowy, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że Wykonawca przedmiotu umowy dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez Wykonawcę przedmiotu umowy czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

- Zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania terenu robót przez cały okres realizacji zadania, zapewnienia odpowiedniej organizacji robót.

- Rejestrowanie w formie wpisów do dziennika budowy przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich innych faktów związanych z prowadzonymi robotami.

- Niedozwolone jest stosowanie materiałów nieodpowiadających Polskim Normom oraz innym wymaganiom określonym w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami.

- Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy przy udziale osób: Kierownik budowy: ……………………………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności planować i prowadzić prace w sposób uwzględniający potrzeby pracy banku.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania przedstawicielom właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wszelkich informacji związanych z wykonywanym zamówieniem oraz do zapewnienia im dostępu do obiektu, jeżeli będzie to konieczne.

§4.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy;

- współpracy z Wykonawcą w zakresie jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy;

- zapewnienia nadzoru oraz wykonywania obowiązków inwestora w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację umowy przez Wykonawcę;

- odbioru częściowego/ końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy;

- zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.

§5.

Wynagrodzenie

- Za prawidłowe wykonanie umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę: …………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………….).

- Podana kwota w niniejszej umowie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszej umowy. Podana kwota będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy                   nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie po:

- Protokolarnym odbiorze częściowym/ końcowym robót;

- Doręczeniu faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Wypłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury po podpisaniu protokołu częściowego/ końcowego odbioru robót w trzech transzach.

- Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w trzech transzach:

- Pierwsza płatność częściowa - po zrealizowaniu przez Wykonawcę zakresu robót o wartości co najmniej 2% wynagrodzenia umownego,

- Druga płatność częściowa – po zrealizowaniu przez Wykonawcę zakresu robót o wartości co najmniej od  40% do 50% wynagrodzenia umownego,

- Końcowa płatność – po zakończeniu realizacji całości robót i po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktury, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca wystawi fakturę uwzględniając dane:

Nabywca/Odbiorca:

Bank Spółdzielczy w Żołyni

Ul. Kmiecie 1, 37-110 Żołynia

NIP 815-00-02-950

§6.

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie zakończenia i gotowości odbioru prac stanowiących przedmiot umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu wykonania części przedmiotu zamówienia w celu odbioru częściowego.

- Odbiór częściowy i końcowy dokonany będzie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad lub braków w wykonanych robotach, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia tych wad lub braków. W takim przypadku za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad lub braków.

§7.

Gwarancja

- Gwarantem należytego wykonania umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, od którego Zamawiający może dochodzić kar umownych jest wyłącznie Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że działający na zlecenie Wykonawcy, poddostawcy materiałów, urządzeń i usług oraz podwykonawcy nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego.

- Okres gwarancyjny i rękojmi wynosi 60 miesięcy liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszelkich wad i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu              14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w zakresie wystąpienia usterek.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w ww. terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia wykonania usługi i będzie podlegał z tego tytułu karom umownym, o którym mowa w §8 niniejszej umowy.

§8.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa §5 ust.1 niniejszej umowy,

2) w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym, Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy;

3) w przypadku nieprzejęcia placu budowy w określonym terminie z winy Wykonawcy w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

4) w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto o którym mowa §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.

§9.

Kontakt

- Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją umowy są:

- ze strony Wykonawcy: ………………….., telefon: ………………….

- ze strony Zamawiającego: ……………………, telefon: ………………….

- Ewentualna zmiana osób lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 dla swej skuteczności wymaga jedynie jednostronnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony  umowy.

§10.

Zmiana umowy

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

      - Niedopuszczalne jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

      - Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy,                  w szczególności w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- zmiany terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń;

- zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Zapytaniu ofertowym;

- jeżeli wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzania będzie wynikała           z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia;

- działania siły wyższej, za która uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć          w momencie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana           do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony,           a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń.

- zdarzeń losowych;

- wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

§11.

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy              nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc

- gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń Zamawiającego;

- Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania

2.Odstąpienie od umowy ma nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§12.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY